- 竞争性磋商

- 文件

项   目   号：

磋商项目编号：

磋商项目名称：重庆建筑工程职业学院

1#、2#楼车库出入口周边环境改造工程

采   购   人：重庆建筑工程职业学院

二〇一八年五月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 3 -

一、竞争性磋商内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格条件	- 3 -

四、磋商有关说明	- 3 -

五、其他相关规定	- 4 -

六、联系方式	- 4 -

第二篇  项目服务需求	- 5 -

一、项目基本概况介绍	- 5 -

二、服务及质量要求	- 5 -

三、现场查勘….........................................................................................- 5 -

第三篇  项目商务需求	- 6 -

一、实施时间、地点及验收方式	- 6 -

二、报价要求	- 6 -

三、履约保证金	- 7 -

四、付款方式	- 7 -

五、质量保证及售后服务	- 7 -

六、知识产权	- 7 -

七、其他	- 7 -

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 8 -

一、磋商程序及方法	- 8 -

二、评审标准	- 9 -

三、无效响应	- 10 -

四、采购终止	- 10 -

第五篇  供应商须知	- 11 -

一、磋商费用	- 11 -

二、竞争性磋商文件	- 11 -

三、磋商要求	- 11 -

四、成交供应商的确认和变更	- 12 -

五、成交通知	- 13 -

六、签订合同	- 13 -

第六篇  采购合同	-14-

第七篇  响应文件编制要求	- 15 -

一、经济部分	- 16 -

二、服务部分	- 18 -

三、商务部分	- 19 -

四、资格条件及其他	- 20 -

五、其他应提供的资料	- 24 -

## 第一篇  采购邀请书

本项目是重庆建筑工程职业学院对学院1#、2#楼车库出入口周边环境改造工程项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

### 一、竞争性磋商内容

| 项目名称 | 采购预算 （万元） | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆建筑工程职业学院1#、2#楼车库出入口周边环境改造工程 | 16.33 | 1 | 含外墙清理、成品外凸锯齿铝板装饰、垂直墙体绿化种植、拆除镀锌钢管栏杆、花池拆除及砌筑、排水管、给水管、消防主管、监控摄像头等水电管道改道、墙面恢复、花灌木草坪栽植等 |

本项目采购预算设最高限价16.33万元为暂定额，按改造的实际工程量和成交清单价格据实结算。

### 二、资金来源

单位自筹资金。

### 三、供应商资格条件

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（二）特定资格条件

具备建筑工程施工总承包三级或市政工程施工总承包三级及以上资质；

### 四、磋商有关说明

（一）凡有意参加竞选者，请于 2018年6月7日起，（北京时间，下同），在重庆建筑工程职业学院公告栏（http://www.cqtc.cq.cn/）网上仔细阅读和下载：磋商文件（含工程量清单）、图纸、澄清、修改、补充通知、最高限价通知等全部内容。不管下载与否都视为潜在供应商全部知晓有关竞争性磋商过程和全部内容。

- 竞争性磋商文件售价为：300元

- 供应商须满足以下二种要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.按时报名签到。

（四）递交响应文件地点：重庆建筑工程职业学院厚德楼2楼210室

（五）响应文件递交截止时间： 2018 年6 月20日 14 时 30  分

（六）磋商开始时间：2018 年6 月20日 14 时 30  分

### 五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆建筑工程职业学院公告栏（http://www.cqtc.cq.cn/）网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商。

- 磋商保证金交款形式及要求：供应商在磋商截止时间前，将磋商保证金交到重庆建筑工程职业学院财务处，否则，磋商保证金无效，磋商保证金的金额：3200 元整（人民币），磋商保证金有效期与磋商有效期一致。

（八）磋商保证金的退还：采购人应当在法定时间内确定中标人，向中标人发出中标通知书，同时书面通知除中标候选人以外的其他供应商退还竞选保证金。采购人应在法定时间内和中标人签定合同，并同时书面通知其他中标候选人退还磋商保证金。

### 六、联系方式

（一）采购人：重庆建筑工程职业学院

联系人：王老师  张老师

电  话：023-61968148

地  址：重庆市南岸区通江大道犁花大道857号

## 第二篇  项目服务需求

### 一、项目基本概况介绍

本次改造拟对1#、2#楼车库出入口（共计三处）外墙清理、成品外凸锯齿铝板装饰、垂直墙体绿化种植、拆除镀锌钢管栏杆、花池拆除及砌筑、排水管、给水管、消防主管、监控摄像头等水电管道改道、墙面恢复、花灌木草坪栽植等内容（具体内容详见施工图及工作量清单）。本项目采购预算设最高限价16.33万元为暂定额，按改造的实际工程量和成交清单价格据实结算。

### 二、服务及质量要求

（一）具体工作内容：

详见附件图纸、工程量清单、最高限价表等。（包括：CAD图纸、工程量清单、工程分部分项计价最高限价表）

（二）质量要求：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并一次性验收合格。

（三）其他要求

1.施工期间如不服从甲方和监理管理，甲方可根据实际情况按违约处理，并处相应罚款，从结算工程款中扣除 。

2.加强施工期间安全管理，发生的安全事故由中标人自行负责。

3.绿化施工期间及成活养护期的用水、用电由采购人负责提供。

4.应做好安全文明施工、做好施工期间的清扫保洁和施工后的现场恢复工作。

5.在施工中应加强地下管网的保护，如因施工造成地下管网损坏的，由中标人必须承担恢复管网的责任。

三、现场查勘

### 采购人不组织，由各供应商自行踏勘。

## 第三篇  项目商务需求

### 一、实施时间、地点及验收方式

（一）实施时间：本工程分阶段完成，其中2018年7月15日至8月20日完成成品外凸锯齿铝板装饰、拆除镀锌钢管栏杆、花池拆除及砌筑、排水管、给水管、消防主管、监控摄像头等水电管道改道、墙面恢复等土建内容；2018年10月30日前完成垂直墙体绿化种植、花灌木草坪栽植等绿化内容且完成整个工程的所有内容。

（二）实施地点：重庆市南岸区梨花大道857号重庆建筑工程职业学院校区指定地点。

（三）验收方式及结算：

1.验收方式：采购人依据工程进度分别组织验收，实施单位予以协助。

2.结算办法：按中标清单价格和实际工程量据实结算。

### 二、报价要求

供应商应与双方职责、合同条款、技术条款及国家现行质量验收规范等文件一并参照阅读，磋商范围及工程量清单范围内按照工程量清单计价，综合单价包干，结算时综合单价不作任何调整，工程量按实计取。

供应商按照工程量清单的要求填写相应清单表格，各供应商以重庆13清单、重庆08定额及相关配套文件的规定，结合自身实力、市场行情自主合理报价。竞选报价应包括完成磋商范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用、措施费、安全文明施工费、规费、税金的费用，除此以外不支付其它费用。

供应商在报价时，工程量清单中相同清单子目的综合单价报价必须一致，否则将被视为重大偏差，按废标处理；若评标时未发现，结算时按报价最低值计取。

供应商应将完成该工程发生的所有措施费自行考虑纳入措施费竞选报价中，措施项目费清单包括施工组织措施项目清单和施工技术措施项目清单两部分，结算时均按照竞选报价包干使用，其中安全文明施工费按照（渝建发〔2016〕35号）执行，结算时按实计取，除此以外不支付其它费用。

规费按照《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2008）执行，结算按实计取。

本工程实施中均按（渝建发〔2016〕35号）执行，按照“价税分离”和营改增前后各项费用水平不变的原则调整计价原则；本项目执行“一般计税方法”，结算按实计取。

当发生变更或新增项时按照重庆13清单及重庆2008定额规定的计算规则计，并按以下办法计价：

A：已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的综合单价；

B：已标价工程量清单中无适用于变更工程的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的综合单价；

C：已标价工程量清单中无适用或类似子目的综合单价，结算参照重庆13清单及重庆2008定额相关配套定额编制。其中人工工日、材料单价、施工机械使用费的确定原则：竞选时有的人工、材料、机械按竞选价执行；竞选时没有的人工、材料、机械，发包人充分结合建筑市场行情核质核价。

三、履约保证金

（一）履约保证金：履约保证金为中标价的10%，中标人磋商保证金在合同签订后，自动转为履约保证金，其余不足的履约保证金在合同签订后7日内交到重庆建筑工程职业学院财务处，工程竣工验收合格后5个工作日内，一次性无息退还。

### 四、付款方式

### 本工程完成品外凸锯齿铝板装饰、拆除镀锌钢管栏杆、花池拆除及砌筑、排水管、给水管、消防主管、监控摄像头等水电管道改道、墙面恢复等土建内容，支付至已完合格工程合同价款的80%，竣工验收合格后，办完竣工结算并经审计部门审计完成后，7个工作日内一次性支付结算价款的95%，剩余5%作为质量保修金，质保金一年后无息退还。

### 五、质量保证及售后服务

质量保证期：绿化改造及植物栽种必须达到磋商文件要求的标准，并自验收之日起，提供的植物管护期为1年，并保证植物成活率达到95%以上。其余工程自竣工验收合格之日起为一年的质保期。

### 六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：（若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

### 七、其他

- （一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性磋商文件其他条款的要求。

- （二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

### 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加磋商。 |
|  |  | （2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明 |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“（二）特定资格条件”的要求提交 |

注：本项目不接受联合体参与磋商。

1.1供应商按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2.符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性磋商文件第二篇规定的磋商内容作出响应。 |
|  |  | 磋商有效期 | 满足磋商文件规定。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的服务部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

### 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （60%） | 60 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，按照下列公式计算每个供应商的磋商报价得分。 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 |  |
| 2 | 服务部分 （40%） | 40 | 施工方案：计40分 1. 安排驻现场有经验的专业技术人员（提供专业技术人员技术资格证明材料）：4分； 2. 施工措施、作业流程合理：4分； 3. 为本项目配备专业机具设备（有具体设备清单）：4分； 4. 有具体的植物货源保证及措施：4分； 5. 有合理的成活管护措施和后期成活养护的服务方案：4分； 6. 有安全生产、文明施工的具体措施：4分。 7. 根据现场实际安排施工进度，满足总体工程关键节点: 4分； 8. 有风险防范措施和突发事件应急预案： 4分； 9. 交叉作业安排符合现场实际： 4分； 10. 为保证绿化工程效果提出有较的合理化建议：4分； （对比各报价人施工方案，每小项优良得: 4分;一般：2分；差或无: 0分） |  |

### 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的磋商活动的；

（七）供应商的服务期、质量保证期及磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（八）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

## 第五篇  供应商须知

### 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、四篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性磋商文件第六篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果响应文件通过邮寄递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封。

2.1内层封套的封装与标记同 “1、”款规定。

2.2外层封套装入“1、”款所述全部内封资料，并注明项目编号、项目名称、采购代理机构名称及地址。同时应写明供应商的名称、地址，以便将迟交的响应文件原封退还。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

### 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

### 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在重庆建筑工程职业学院公告栏（http://www.cqtc.cq.cn/）网上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 六、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（三）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应于五个工作日内无息退还其履约保证金。

## 第六篇  采购合同

采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、考核方式 |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.采购文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务方案

三、商务部分

（一）商务要求响应情况：服务期及地点、报价要求、质量保证及售后服务等。

（三）其它优惠服务承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）书面声明（格式）

说明：供应商按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准

五、其他应提供的资料

（一）联合体共同联合协议（如果有）

（二）其他资料

1、其他与项目有关的资料

### 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

- 竞争性磋商报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1、愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3、我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和重庆联合产权交易所集团股份有限公司竞争性磋商文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

8、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）清单明细报价表：详见附表----工程量清单明细报价表

备注：

1、磋商报价要求：总价应不超过最高限价16.33万元、清单报价应不超过单项预算价格。否则，将视为无效报价。

2、请供应商完整填写本表。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 二、服务部分

（一）服务方案（格式自定）

### 三、商务部分

（一）商务要求响应情况：服务期及地点、报价要求、质量保证及售后服务等（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

说明：供应商按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

### 五、其他应提供的资料

（三）其他资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）